## Slide 1
RXR INTELLIGENCE
X-Discovery Engine
Proposal
"만들면 이것이 나온다"
결과물 중심의 경험설계 플랫폼 MVP 제안
2026.07 · 현대자동차 경험기획팀 · Confidential
by Project Rent
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
1 / 14

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
현대차 데이터로 이미 검증한 팀이,
결과물의 스케일업을 제안합니다
방법론 설명이 아닌, "만들면 이것이 나온다"를 증거와 함께 보여드립니다
이미 해봤습니다
30,398건 크롤 → 3,586건 정제 → 욕구 5종 도출.
cabin-air 도메인에서 X-Discovery 방법론을 실데이터로 검증 완료.
이런 결과물이 나옵니다
대시보드 UI, Core Experience 카드, User Story, Say-Do Gap 보고서.
3개월 후 동작하는 시스템을 인수합니다.
절반은 검증된 코드입니다
가중 평균 재사용률 ~53%.
처음부터 만드는 것이 아닌, 동작하는 자산 위에 확장.
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
2 / 14

## Slide 3
PROBLEM
경험 전환의 진짜 병목
기능 개발은 잘 합니다. "무엇이 경험인지" 정의하는 데 시간이 멈추는 것이 문제입니다
근본적 문제: 기획→개발 번역 비용
기획자
아이디어
번역 비용
6주
개발 착수
→
→
X-Discovery는 이 6주를 1일로 단축하는 엔진입니다.
RFP에서 읽히는 조직 신호
미숙련자 가이드 필요
Human-in-the-Loop 설계
'27년 고도화 전제
관련부문 협의 미정렬
MVP = '27년 풀 프로젝트의 예산 확보 PoC
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
3 / 14

## Slide 4
APPROACH
RXR 파이프라인 = X-Discovery의 검증된 프로토타입
같은 구조, 더 큰 스케일. 피처 정의 부재는 약점이 아니라 "발견형 분석"이 필요하다는 증거
RXR (검증 완료)
정성 데이터 수집
↓
진정성 필터 (Gate 1~4)
↓
토픽 + 감성 + 심리 분석
↓
Latent Desire 도출
=
X-Discovery (스케일업)
데이터 인제스트
↓
RXR 분석 엔진
↓
경험 구조화 (Core Exp + User Story)
↓
Human-in-the-Loop UI
방법론 동형 = 검증된 코드 ~53% 재사용 + 검증된 프레임워크 100% 활용 → 3개월 내 MVP 완성 가능
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
4 / 14

## Slide 5
PROVEN · 01
30,398 → 3,586 정제
88.2% 노이즈 제거. "#광고" 표기 없는 세차·디테일링·필터판매까지 자동 발견·제거
G1 · API 크롤
30,398
G2 · 180일 + 주제 필터
18,210
G3 · 협찬 제외 + Auth 60+
9,865
G4 · 강화 필터
3,586
−6,279건 추가 제거
핵심 발견
이 카테고리의 진짜 노이즈는 "#광고" 표기가 아니라 표기 없는 업체 콘텐츠. 표준 필터로는 못 거르는 것을 Gate4가 포착합니다.
귀사 VoC에도 동일 적용
인터뷰 102건 + 고객센터 VoC에 동일한 정제 프로세스를 적용합니다. 정제 로직은 범용입니다.
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
5 / 14

## Slide 6
PROVEN · 02
욕구 5종 → Core Experience 변환
cabin-air 실데이터로 "Latent Desire → User Story" 전체 과정을 시연합니다
Before: 분석 결과 (리포트로 종결)
1. 위생·건강 안전
"해롭지 않은 공기"
2. 사회적 체면
"동승자 앞 부끄럽지 않은 공간"
3. 청정 캡슐
미세먼지·필터 (유일 충족)
4. 통제감·즉시성
공조 반응 속도
5. 무의식적 쾌적
자동화 신뢰
→
After: X-Discovery 포맷 (기획자 전달용)
CORE EXPERIENCE
"탑승 즉시, 공기가 나를 해치지 않는다는 확신"
근거: 위생·건강(부정 63%) + 체면(543건) 이중 욕구
경험 가설
"감지 전 자동 원인 제거 → 건강+체면 동시 해소"
USER STORY
As a 출퇴근 운전자 (동승 가족 포함)
I want 시동 직후 공기질이 자동 최적화되기를
So that 냄새·건강·체면 걱정 없이 탑승
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
6 / 14

## Slide 7
INPUT → OUTPUT
인터뷰 원문 → 구조화된 아웃풋
현대차가 제공하는 텍스트 파일이 X-Discovery를 거치면 이렇게 변환됩니다
INPUT · 인터뷰 원문 (.txt)
[인터뷰 #037 / 30대 여성 / 아이오닉6]
Q: 차 안 공기에 대해 어떻게 느끼세요?
A: 솔직히 여름에 에어컨 처음 틀면
그 냄새가 진짜 싫어요.
아이 때문에 걱정이 되거든요.
친구 태웠는데 "냄새 나지 않아?"
해서 너무 창피했어요.
에바클리닝 했는데 3개월 만에 다시.
차가 알아서 해줬으면 좋겠어요.
정수기처럼...
→
X-DISCOVERY
OUTPUT · 구조화 결과
Latent Desire
위생·건강 + 사회적 체면
confidence: 0.91
Core Experience
"탑승 즉시, 공기가 나를 해치지 않는다는 확신"
User Story
As a 출퇴근 운전자 / I want 자동 최적화 / So that 걱정 제거
Say-Do Gap
Say: 부정 54% → Do: 실행 0.7%
Gap: 극심
트리거
여름 첫 에어컨 / 동승자 / 지하주차
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
7 / 14

## Slide 8
DELIVERABLES
MVP 결과물 정의
3개월 후 현대차가 인수하는 것들. 각각이 동작하는 시스템 또는 액션 가능한 포맷
산출물 | 형태 | 용도
X-Discovery 웹 프로토타입 | 웹 앱 | 전체 파이프라인 동작
HITL 대시보드 | 웹 UI | 기획자 탐색·검증·수정
Core Experience 카드 | 구조화 포맷 | 경험 정의 + 근거 일체형
Use Case 2개 시연 | 프로토타입 | 도메인별 전체 흐름 증명
User Story 초안 | As a/I want/So that | 개발팀 직접 전달 포맷
Say-Do Gap 보고서 | 보고서 | 정성 vs 정량 교차검증
데이터 가이드 + 완료보고서(IR) | 문서+PT | 자체 운영 + 경영진 보고용
8종
동작하는 산출물
12주
구현 기간
~53%
검증된 코드 재사용
4 Gate
마일스톤 점검
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
8 / 14

## Slide 9
VALUE
워크플로우 변화: 6주 → 1일
경험기획팀의 아이디어→개발 착수 프로세스가 구조적으로 단축됩니다
Before (현재)
기획자 아이디어
↓ 리서치 2주
데이터 수집·분석
↓ 내부 설득 3주
합의·문서화
↓ 1주
개발 착수
~6주
→
After (X-Discovery)
기획자 질문 입력
↓ X-Discovery 5분
데이터 근거 + Core Experience
↓ HITL 검증 30분
User Story (데이터 기반)
↓ 즉시
개발 착수
~1일
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
9 / 14

## Slide 10
TIMELINE
Sprint 12주 실행 계획
각 Sprint 종료 시 동작하는 산출물을 납품합니다
S0 · 1주
킥오프 + 셋업
주제 선정, 데이터 인수
S1 · 4주 (8월)
데이터 + 분석 엔진
인제스트 + Gate + Latent Desire
S2 · 4주 (9월)
경험 구조화 + UI
Core Exp + User Story + HITL
S3 · 3주 (10월)
UC2 + 검증 + 보고
UC2 + 완료보고서 + Navigator
핵심 의존성 3종 (현대차 제공 필요)
MUST
고객 인터뷰 102건
미제공 시 cabin-air 대체
MUST
분석 도메인 확정
킥오프 시 구두 합의
MUST
실무 담당자 배정
주 1회 30분 미팅
마일스톤 Gate
W1
킥오프 리포트
Gate
W5
Latent Desire 시연
Gate
W9
UC1 전체 흐름
Gate
W12
최종 납품 + IR
Gate
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
10 / 14

## Slide 11
PHASE 2 VISION
MVP 이후: 본개발 2단계의 가능성
MVP가 증명하면, '27년 Experience Navigator로 확장됩니다
Phase 1: MVP (현재 제안)
범위
단일 도메인 2개 Use Case
사용자
경험기획팀 3~5인
데이터
인터뷰 + VoC + SNS
아웃풋
Core Experience + User Story
기간
3개월 (8~10월)
→
Phase 2: Experience Navigator (본개발)
범위
다중 도메인 병렬 분석
사용자
전사 기획 조직 (20인+)
데이터
VCRM + IBD 실데이터 연동
아웃풋
PRD 자동생성 + Flow/R&R
기간
'27 H1 (6개월)
Phase 2 진입 조건
✓ 비구조화 데이터 → 피처 발견 ✓ Latent Desire 재현 ✓ 기획자 3인+ 유용 평가 ✓ 경영진 IR 통과
3개월 투자로 → '27년 본개발의 예산 확보 + 방향 증명 + 코드 자산
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
11 / 14

## Slide 12
WHY US
왜 Project Rent인가
방법론 + 구현 + 현대차 맥락 이해를 한 팀에서. 분리 발주의 소실 리스크 제거
독자 방법론
RXR Intelligence: 진정성 필터 + 심리 게이지 + 원인 사슬 추적.
50+ 브랜드 분석 경험.
설계 = 구현
설계하는 팀이 직접 만듭니다.
설계→구현 소실 제로.
재사용률 53%.
현대차 맥락 보유
cabin-air 30,398건 분석 완료.
현대차 고객의 언어·욕구를 이미 파악.
'데이터를 처음 보는 팀'이 아닙니다.
비교 | 컨설팅 펌 | SI 개발사 | Project Rent
방법론 | 강 | 약 | 강 (RXR)
구현 | 약 (외주) | 강 | 강 (풀스택)
현대차 데이터 | 무 | 무 | 유 (cabin-air)
설계↔구현 소실 | 높음 | 중간 | 없음
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
12 / 14

## Slide 13
STRATEGIC VALUE
현대차에 의미하는 것
기술 도구를 넘어, 조직 전환의 내부 증명 + '27년 예산 확보 + 역량 민주화
"이 방향이 맞다"는
내부 증명
MVP 자체가 경영진 IR 자료.
시연 퀄리티와 스토리텔링이
기술만큼 중요합니다.
'27년 예산 티켓
3개월 투자로
Navigator 본개발의
정당성을 확보합니다.
역량 상향평준화
핵심 인력 의존 탈피.
미숙련자도 데이터 근거 기반
경험 기획 가능.
MVP의 진짜 고객은 "경영진"입니다.
기획팀이 쓸 도구를 만들되, 경영진이 "확신"할 자료를 동시에 납품합니다.
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
13 / 14

## Slide 14
NEXT STEP
Kick-off까지 3단계
제안 승인 → 협조 합의 → Sprint 0 시작
1
제안 검토 & 피드백
본 제안서 검토 +
질의응답 미팅 1회
~7월 4주차
2
협조 합의 & 계약
MUST 3종 확정 +
도메인 선정 + 계약
~8월 1주차
3
Sprint 0 킥오프
환경 셋업 + 데이터 인수
+ 1주 내 Gate 1
8월 2주차~
"우리는 현대차 고객의 언어를 이미 분석해본 팀입니다."
X-Discovery는 그 경험의 스케일업입니다.
by Project Rent · RXR Intelligence · 2026.07
X-Discovery Engine Proposal · by Project Rent
14 / 14